|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, руб | Сроки выполнения | заказчик  | подрядчик  |
| начало | окончание |
| 1. Объекты жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту
 |
| 1.  | г. Марьина Горка,ул. Новая Заря,17 | Замена отмостки, ремонт кровли, ремонт крылец, ремонт стыковых панелей, заменва дверных блоков и люков в надстройках кровли, замена системы хозяйственно-питьевого водопровода, системы горячего водоснабжения, бытовой канализации, внутренних водостоков, выпусков бытовой канализации устройство нового ИТП и др. | 743 012,16 | март | июль | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | ООО «АльпСтройГрад», г. Минск, ул. Якубова, 10, пом. 18, каб. 2 |
| 2. | д. Седча, ул. Железнодорожная, 2 | Ремонт скатной кровли, замена окон в подъездах и подвалах, замена входных и тамбурных дверей, ремонт бетонных крылец, ремонт лоджий, прочистка вентканалов, ремонт отмостки с устройством водоотвода от стен дома и др. | 570 316,09 | март | июль | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | ООО «АльпСтройГрад», г. Минск, ул. Якубова, 10, пом. 18, каб. 2 |
| 3. | г.п. Руденск,Ул. Покровского, 11 | Ремонт кровли, ремонт входной группы, ремонт инженерных сетей, замена элекиропроводки от ВРУ до эл.счетчиков поквартирных и др. | 507 306,00 | май | июль | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | ООО «БелКалинСтрой», г. Минск, ул. Неманская, д.24, офис 407 |
| 4. | п. Дружный, ул. Чепика, 2 | Ремонт кровли, ремонт входной группы, ремонт инженерных сетей в подвале, замена стояков холодной, горячей воды и канализации в квартирах, замена элекиропроводки от ВРУ до эл.счетчиков поквартирных, ремонт стыковых панелей и др. | 896 356,65 | апрель | август | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | ООО «БелКалинСтрой», г. Минск, ул. Неманская, д.24, офис 407  |
| Подлежит корректировке по результатам проведения процедуры закупки, а также при выделении бюджетных средств |
| 1. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту
 |
| 1. | г. Марьина Горка,ул. Ленинская,44 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 853,96 | 4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 2. | г. Марьина Горка,ул. Новая Заря, 1 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 815,81 | 4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 3. | г. Марьина Горка,ул. Новая Заря, 3 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 407,91 | 4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 4. | г. Марьина Горка,ул. Коммунальная,7 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 1 851,73 | 4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 5. | аг. Новосёлки,ул. Новая, 5 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 462,94 | 4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 6. | аг. Дубровка,ул. Молодежная, 7 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 2 004,01 | 4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 7. | аг. Пуховичи,ул. Советская, 99 | Ремонт покрытия кровли | 27 215,80 | 2-3 кв | 3 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 8. | д. Габриелевка, 9 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 1 851,73 | 2 кв | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 9. | д. Габриелевка, 10 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 2 083,25 | 2 кв | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 10. | д. Габриелевка, 14 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 4 629,40 | 1 кв | 1 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 11.  | д. Габриелевка, 16 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 1 851,73 | 3 кв | 3 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 12. | д. Габриелевка, 17 | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 1 851,73 | 3 кв | 3 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 1. Улицы населенных пунктов, подлежащих текущему (капитальному ремонту)
 |
| 1 | г. Марьина Горка, ул. К.Маркса | асфальтирование | 628 991,15 | 2 кв. | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 2 | г. Марьина Горка, ул. Красноармейская (от ул. Ленинской до ул. Восточной) | асфальтирование | 186 163,66 | 2-4 кв. | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 3 | г. Марьина Горка, ул. Криничная  | асфальтирование | 345 687,98 | 2-4 кв. | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 4 | г. Марьина Горка, ул. Чапаева (от ж/д переезда до поворота на ООО «Лесок Эксперт») тротуарная дорожка | устройство тротуарной дорожки | 45 184,01 | 2 кв. | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 5 | г. Марьина Горка, ул. Новая Заря (от торгового центра «Хельсинки» до кафе-бара «Жар-пицца») | устройство тротуарной дорожки/асфальтирование | 354 151,00 | 2-4 кв. | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 6 | дер. Дудичи, ул. Колхозная | асфальтирование | 40 046,12 | 2-4 кв. | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 7 | г.п. Руденск, ул. Школьная | асфальтирование | 54 372,00 | 2-3 кв. | 3 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 8 | г. Марьина Горка, ул. Новая Заря (ремонт автостоянки возле парка «Аллея воинской славы») | ремонт | 131 648,86 | 2 кв. | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 9 | г. Марьина Горка (от ул. Октябрьская до ул. Энгельса)  | устройство тротуарной дорожки  | 65 591,34 | 2 кв. | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 10 | пос. Марьино | ремонт тротуарной дорожки | 27 824,88 | 2 кв. | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| * 1. Улицы населенных пунктов, подлежащих текущему (капитальному ремонту) за счет межбюджетных трансфертов
 |
| 1 | аг. Блонь, ул. Пролетарская | устройство покрытия |  52 000,00 | 2- 4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 2 | аг. Блонь, ул. Советская | устройство покрытия |  237 000,00 | 2-4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 3 | аг. Блонь, ул. Пятаковича | устройство покрытия | 172 000,00 | 2-4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 4 | аг. Блонь, ул. Октябрьская | устройство покрытия |  79 000,00 | 2-4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 1. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащих комплексному благоустройству
 |
| 1 | аг. Блонь, ул. Центральная, д. 108 А | устройство тротуарной дорожки, укладка плитки | 65 000,00 | 2-3 кв | 3 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 2 | аг. Блонь, ул. Советская, д.3 | асфальтирование, устройство тротуарной дорожки | 80 000,00 | 2-4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 3 | аг. Блонь:ул. Пятаковича, д. 22А,1;ул. Шоссейная, д. 19,23;ул. Октябрьская, д. 2 | асфальтирование, устройство тротуарной дорожки | 155 000,00 | 2-4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 4 | г.п. Свислочь, ул. Строителей, д. 13  | устройство тротуарной дорожки | 35 000,00 | 2 кв | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 5 |  г.п. Свислочь, ул. Набережная, д. 2 | устройство тротуарной дорожки | 15 000,00 | 2 кв | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 6 | аг. Пуховичи, ул. Советская, д. 95 | асфальтирование | 84 000,00 | 2 кв | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 7 | аг. Пуховичи, ул. Советская, д. 80, 82, 88 | устройство тротуарной дорожки | 73 000,00 | 2 кв | 2 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 8 | г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 22, д.44, д. 44а | асфальтирование | 210 000,00 | 2-4 кв | 4 кв | Пуховичский районныйисполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47 8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а8 01713 35555 |
| 1. Станции обезжелезования, подлежащие вводу в эксплуатацию
 |
| 1. | д. Хозянинки  | Строительствостанцииобезжелезивания воды | 159,133 | Ориентировочно май 2024 | ориентировочно июнь 2024 | Государственное предприятие "Пуховичский водоканал", | По результатам процедуры государственной закупки |
| 2. | д. Забичаны  | Строительствостанцииобезжелезивания воды | 0 | Послевыделениябюджетногофинансирования | После выделениябюджетногофинансирования | Пуховичский район, г. Марьина Г орка, ул. Новая Заря, д.52, 8 01713 45568 | По результатам процедуры государственной закупки |
| 3. | д. Сининки  | Строительствостанцииобезжелезивания воды | 0 | Послевыделениябюджетногофинансирования | После выделениябюджетногофинансирования | Государственное предприятие "Пуховичский водоканал", | По результатам процедуры государственной закупки |
| 4. | п. Дружный  | Строительствостанцииобезжелезивания воды, перебуривание скважины | 1. г.-1322,5897;
2. г.-46,000
 | 14.10.2023 | 31.01.2024 | Пуховичский район, г. Марьина Г орка, ул. Новая Заря, д.52, 8 01713 45568 | Государственное предприятие «Водоканал Минского района», Минский район, аг. Лесной,3 |
| 5. | д. Хозянинки  | Строительствостанцииобезжелезивания воды | 159,133 | май 2024 | июнь 2024 | Государственное предприятие "Пуховичский водоканал", | По результатам процедуры государственной закупки |
| 1. Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции
 |
| 1. | г.п. Руденск  | Заменаводопроводных сетей | 64,893 | ориентировочно май 2024 | ориентировочно июль 2024 | Государственное предприятие "Пуховичский водоканал",Пуховичский район, г. Марьина Г орка, ул. Новая Заря, д.52, 8 01713 45568 | По результатам процедуры государственной закупки |
| 2. | а.г. Дубровка  | Замена напорного коллектора | 116,833 | ориентировочно май 2024 | ориентировочно июль 2024 | Государственное предприятие "Пуховичский водоканал",Пуховичский район, г. Марьина Г орка, ул. Новая Заря, д.52, 8 01713 45568 | По результатам процедуры государственной закупки |