|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | | Виды работ | Объем финансирования, руб | Сроки выполнения | | | | заказчик | подрядчик | |
| начало | | окончание | |
| 1. Объекты жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту | | | | | | | | | | | |
| 1. | г. Марьина Горка,  ул. Новая Заря,17 | | Замена отмостки, ремонт кровли, ремонт крылец, ремонт стыковых панелей, заменва дверных блоков и люков в надстройках кровли, замена системы хозяйственно-питьевого водопровода, системы горячего водоснабжения, бытовой канализации, внутренних водостоков, выпусков бытовой канализации устройство нового ИТП и др. | 743 012,16 | март | | июль | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | ООО «АльпСтройГрад»,  г. Минск, ул. Якубова, 10, пом. 18, каб. 2 | |
| 2. | д. Седча, ул. Железнодорожная, 2 | | Ремонт скатной кровли, замена окон в подъездах и подвалах, замена входных и тамбурных дверей, ремонт бетонных крылец, ремонт лоджий, прочистка вентканалов, ремонт отмостки с устройством водоотвода от стен дома и др. | 570 316,09 | март | | июль | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | ООО «АльпСтройГрад»,  г. Минск, ул. Якубова, 10, пом. 18, каб. 2 | |
| 3. | г.п. Руденск,  Ул. Покровского, 11 | | Ремонт кровли, ремонт входной группы, ремонт инженерных сетей, замена элекиропроводки от ВРУ до эл.счетчиков поквартирных и др. | 507 306,00 | май | | июль | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | ООО «БелКалинСтрой»,  г. Минск,  ул. Неманская, д.24, офис 407 | |
| 4. | п. Дружный,  ул. Чепика, 2 | | Ремонт кровли, ремонт входной группы, ремонт инженерных сетей в подвале, замена стояков холодной, горячей воды и канализации в квартирах, замена элекиропроводки от ВРУ до эл.счетчиков поквартирных, ремонт стыковых панелей и др. | 896 356,65 | апрель | | август | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | ООО «БелКалинСтрой»,  г. Минск,  ул. Неманская, д.24, офис 407 | |
| Подлежит корректировке по результатам проведения процедуры закупки, а также при выделении бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| 1. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту | | | | | | | | | | | |
| 1. | г. Марьина Горка,  ул. Ленинская,44 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 853,96 | 4 кв | | 4 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 2. | г. Марьина Горка,  ул. Новая Заря, 1 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 815,81 | 4 кв | | 4 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 3. | г. Марьина Горка,  ул. Новая Заря, 3 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 407,91 | 4 кв | | 4 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 4. | г. Марьина Горка,  ул. Коммунальная,7 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 1 851,73 | 4 кв | | 4 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 5. | аг. Новосёлки,  ул. Новая, 5 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 462,94 | 4 кв | | 4 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 6. | аг. Дубровка,  ул. Молодежная, 7 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 2 004,01 | 4 кв | | 4 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 7. | аг. Пуховичи,  ул. Советская, 99 | | Ремонт покрытия кровли | 27 215,80 | 2-3 кв | | 3 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 8. | д. Габриелевка, 9 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 1 851,73 | 2 кв | | 2 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 9. | д. Габриелевка, 10 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 2 083,25 | 2 кв | | 2 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 10. | д. Габриелевка, 14 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 4 629,40 | 1 кв | | 1 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 11. | д. Габриелевка, 16 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 1 851,73 | 3 кв | | 3 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 12. | д. Габриелевка, 17 | | Ремонт кровли (частичная замена покрытия) | 1 851,73 | 3 кв | | 3 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет,  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 1. Улицы населенных пунктов, подлежащих текущему (капитальному ремонту) | | | | | | | | | | | |
| 1 | г. Марьина Горка,  ул. К.Маркса | | асфальтирование | 628 991,15 | 2 кв. | | 2 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 2 | г. Марьина Горка,  ул. Красноармейская  (от ул. Ленинской до ул. Восточной) | | асфальтирование | 186 163,66 | 2-4 кв. | | 4 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 3 | г. Марьина Горка,  ул. Криничная | | асфальтирование | 345 687,98 | 2-4 кв. | | 4 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 4 | г. Марьина Горка,  ул. Чапаева (от ж/д переезда до поворота на ООО «Лесок Эксперт») тротуарная дорожка | | устройство тротуарной дорожки | 45 184,01 | 2 кв. | | 2 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 5 | г. Марьина Горка,  ул. Новая Заря (от торгового центра «Хельсинки» до кафе-бара «Жар-пицца») | | устройство тротуарной дорожки/  асфальтирование | 354 151,00 | 2-4 кв. | | 4 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 6 | дер. Дудичи,  ул. Колхозная | | асфальтирование | 40 046,12 | 2-4 кв. | | 4 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 7 | г.п. Руденск,  ул. Школьная | | асфальтирование | 54 372,00 | 2-3 кв. | | 3 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 8 | г. Марьина Горка,  ул. Новая Заря (ремонт автостоянки возле парка «Аллея воинской славы») | | ремонт | 131 648,86 | 2 кв. | | 2 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 9 | г. Марьина Горка (от ул. Октябрьская до ул. Энгельса) | | устройство тротуарной дорожки | 65 591,34 | 2 кв. | | 2 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 10 | пос. Марьино | | ремонт тротуарной дорожки | 27 824,88 | 2 кв. | | 2 кв | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| * 1. Улицы населенных пунктов, подлежащих текущему (капитальному ремонту) за счет межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | | |
| 1 | | аг. Блонь,  ул. Пролетарская | устройство покрытия | 52 000,00 | 2- 4 кв | | | 4 кв | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 |
| 2 | | аг. Блонь, ул. Советская | устройство покрытия | 237 000,00 | 2-4 кв | | | 4 кв | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 |
| 3 | | аг. Блонь,  ул. Пятаковича | устройство покрытия | 172 000,00 | 2-4 кв | | | 4 кв | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 |
| 4 | | аг. Блонь,  ул. Октябрьская | устройство покрытия | 79 000,00 | 2-4 кв | | | 4 кв | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 |
| 1. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащих комплексному благоустройству | | | | | | | | | | | |
| 1 | аг. Блонь,  ул. Центральная,  д. 108 А | | устройство тротуарной дорожки, укладка плитки | 65 000,00 | 2-3 кв | 3 кв | | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 2 | аг. Блонь, ул. Советская, д.3 | | асфальтирование, устройство тротуарной дорожки | 80 000,00 | 2-4 кв | 4 кв | | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 3 | аг. Блонь:  ул. Пятаковича, д. 22А,1;  ул. Шоссейная, д. 19,23;  ул. Октябрьская, д. 2 | | асфальтирование, устройство тротуарной дорожки | 155 000,00 | 2-4 кв | 4 кв | | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 4 | г.п. Свислочь,  ул. Строителей, д. 13 | | устройство тротуарной дорожки | 35 000,00 | 2 кв | 2 кв | | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 5 | г.п. Свислочь,  ул. Набережная, д. 2 | | устройство тротуарной дорожки | 15 000,00 | 2 кв | 2 кв | | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 6 | аг. Пуховичи,  ул. Советская, д. 95 | | асфальтирование | 84 000,00 | 2 кв | 2 кв | | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 7 | аг. Пуховичи,  ул. Советская, д. 80, 82, 88 | | устройство тротуарной дорожки | 73 000,00 | 2 кв | 2 кв | | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 8 | г. Марьина Горка,  ул. Ленинская,  д. 22, д.44, д. 44а | | асфальтирование | 210 000,00 | 2-4 кв | 4 кв | | | Пуховичский районный  исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47  8 01713 35400 | Унитарное предприятие «Жилтеплосеврис»  коммунального хозяйства Пуховичского района, г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 63 а  8 01713 35555 | |
| 1. Станции обезжелезования, подлежащие вводу в эксплуатацию | | | | | | | | | | | |
| 1. | д. Хозянинки | | Строительство  станции  обезжелезивания воды | 159,133 | Ориентиро  вочно май 2024 | ориентировочно июнь 2024 | | | Государственное предприятие "Пуховичский водоканал", | По результатам процедуры государственной закупки | |
| 2. | д. Забичаны | | Строительство  станции  обезжелезивания воды | 0 | После  выделения  бюджетно  го  финансиро  вания | После выделения  бюджетного  финансирования | | | Пуховичский район, г. Марьина Г орка, ул. Новая Заря, д.52, 8 01713 45568 | По результатам процедуры государственной закупки | |
| 3. | д. Сининки | | Строительство  станции  обезжелезивания воды | 0 | После  выделения  бюджетно  го  финансиро  вания | После выделения  бюджетного  финансирования | | | Государственное предприятие "Пуховичский водоканал", | По результатам процедуры государственной закупки | |
| 4. | п. Дружный | | Строительство  станции  обезжелезивания воды, перебуривание скважины | 1. г.-1322,5897; 2. г.-46,000 | 14.10.2023 | 31.01.2024 | | | Пуховичский район, г. Марьина Г орка, ул. Новая Заря, д.52, 8 01713 45568 | Государственное предприятие «Водоканал Минского района», Минский район, аг. Лесной,3 | |
| 5. | д. Хозянинки | | Строительство  станции  обезжелезивания воды | 159,133 | май 2024 | июнь 2024 | | | Государственное предприятие "Пуховичский водоканал", | По результатам процедуры государственной закупки | |
| 1. Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции | | | | | | | | | | | |
| 1. | г.п. Руденск | | Замена  водопроводных сетей | 64,893 | ориентировочно  май 2024 | ориентировочно  июль 2024 | | | Государственное предприятие "Пуховичский водоканал",  Пуховичский район, г. Марьина Г орка, ул. Новая Заря, д.52, 8 01713 45568 | По результатам процедуры государственной закупки | |
| 2. | а.г. Дубровка | | Замена напорного коллектора | 116,833 | ориентировочно май 2024 | ориентировочно июль 2024 | | | Государственное предприятие "Пуховичский водоканал",  Пуховичский район, г. Марьина Г орка, ул. Новая Заря, д.52, 8 01713 45568 | По результатам процедуры государственной закупки | |