ПЕРЕЧЕНЬ

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

подлежащих ремонту в текущем году

| № п\п | Адрес объекта | Виды работ | Объём финансирования тыс.руб. | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес. номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
| - Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Новая Заря в г. Марьина Горка Пуховичского района | Замена отмостки; замена дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях; ремонт кровли; ремонт крылец входных групп; ремонт стыков стеновых панелей замена дверных блоков и люков в надстройках кровли; ремонт бетонных козырьков и балконных плит устройство новых и восстановление зашивки стояков; замена системы хозяйственно-питьевого водопровода; замена системы горячего водоснабжения; замена системы бытовой канализации; замена системы внутренних водостоков; замена выпусков бытовой канализации; замена системы отопления по существующей схеме; устройство нового ИТП замена вводно-расприделительного устройства, замена электросетей от ВРУ до квартир с заменой этажных; уравневание потенциалов; молниезащита и заземление | 1195,97 | октябрь 2025 | февраль 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | ООО "БелСАР, |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 д. Седча, ул. Железнодорожная Пуховичского района | Замена отмостки,дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях; ремонт кровли,крылец входных групп,стыков стеновых панелей, замена дверных блоков и люков в надстройках кровли,бетонных козырьков и балконных плит; замена системы ХГВС, системы бытовой канализации,системы внутренних водостоков, выпусков бытовой канализации, системы отопления по существующей схеме; устройство нового ИТП, замена вводно-расприделительного устройства, электросетей от ВРУ до квартир с заменой этажных; уравневание потенциалов; молниезащита и заземление | 315,23 | сентябрь 2025 | декабрь 2025 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | ООО "БелКалинСтрой" |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул.Ленинская в г. Марьина Горка Пуховичского района | Замена оборудования ИТП жилого дома, установка приборов учета, устройство вентиляции помещения ИТП, замена магистральных трубопроводов и арматуры системы отопления в пределах подземного этажа, восстановление отмостки, ремонт инженерных сетей в подвале, замена стояков ХГВС и канализации в квартирах, замена эл. проводки от ВРУ до эл. счётчиков поквартирных, осветительной сети мест общего пользования,оконных блоков лестничных | 2376,18 | декабрь 2025 | март 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | ООО «Венттеплострой» |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Центральная в дер. Светлый Бор Пуховичского района | Ремонт кровли, входной группы, восстановление отмостки, ремонт инженерных сетей в подвале, замена стояков горячей и холодной воды и канализации в квартирах, замена эл. проводки от ВРУ до эл. счётчиков поквартирных,замена оконных блоков лестничных | 508,85 | март 2026 | июнь 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | - |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 в дер. Габриелевка Пуховичского района | Замена отмостки,дверных и оконных блоков во вспомогательных помещениях; ремонт кровли,крылец входных групп,стыков стеновых панелей, замена дверных блоков и люков в надстройках кровли,бетонных козырьков и балконных плит; замена системы ХГВС, системы бытовой канализации,системы внутренних водостоков, выпусков бытовой канализации, системы отопления по существующей схеме; устройство нового ИТП, замена вводно-расприделительного устройства, электросетей от ВРУ до квартир с заменой этажных; уравневание потенциалов; молниезащита и заземление | 562,13 | март 2026 | июнь 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | - |
| - Сети водоснабжения и водоотведения (канализации), подлежащие реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Марьина Горка, по пер. Петра Гучка | текущий ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Рудекнск-2 | текущий ремонт сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3 | г.п. Правдинский | текущий ремонт самотечного коллектора |  |  |  |  |  |
| - Перечень кровель жилых домов, подлежащих текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аг. Пуховичи, ул. Советская, д. 82 | текущий ремонт кровли | 17, 232 | 3 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района г. Марьина Горка, ул. Октябрьсская, д .63А, 60348 |
| 2 | г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, д. 1 | текущий ремонт кровли | 50, 089 | 3 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района г. Марьина Горка, ул. Октябрьсская, д .63А, 60348 |
| 3 | г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, д. 2 | текущий ремонт кровли | 29, 878 | 3 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района г. Марьина Горка, ул. Октябрьсская, д .63А, 60348 |
| - План по комплексному ремонту (благоустройству) придомовых территорий многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, д. 8,9,10.14 | укладка плитки + а/б | 400,00 | 2 квартал | 2 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района г. Марьина Горка, ул. Октябрьсская, д .63А, 60348 |
| 2. | г.Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 21,22 | укладка плитки + а/б | 220,00 | 3 квартал | 3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района г. Марьина Горка, ул. Октябрьсская, д .63А, 60348 |
| 3. | д. Седча. ул. Железнодорожная, д.2 | укладка плитки + а/б | 55,00 | 3 квартал | 3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района г. Марьина Горка, ул. Октябрьсская, д .63А, 60348 |
| 4. | д. Светлый Бор, ул. Центральная, д.2 | укладка плитки + а/б | 25,00 | 3 квартал | 3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района г. Марьина Горка, ул. Октябрьсская, д .63А, 60348 |
| - План по текущему ремонту улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Агрогородок Дубровка, ул. Молодёжная | асфальтирование | 181, 40 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 2. | Агрогородок Дубровка, ул. Сиреневая | асфальтирование | 132, 09 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 3. | Агрогородок Пуховичи, ул. Первомайская | асфальтирование | 115, 00 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 4. | Агрогородок Пуховичи, ул. Юбилейная | асфальтирование | 75, 300 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 5. | Агрогородок Дукора, пер. Новый | асфальтирование | 79, 77 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 6. | Агрогородок Дукора, Ул. Цветочная | асфальтирование | 202, 72 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 7. | Агрогородок Дукора, пер. Трудовой | асфальтирование | 71, 41 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 8. | Агрогородок Новосёлки, ул. Садовая | асфальтирование | 142, 31 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 9. | г. Марьина Горка, ул. Володарского | асфальтирование | 50 ,00 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 10. | г. Марьина Горка, от кладбища д. Заречье до ул. Спасателей | асфальтирование | 1 001, 44 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 11. | аг.Дукора, ул. Червенская | асфальтирование | 319,50 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 12. | аг.Дукора, ул. Блашко | асфальтирование | 398,40 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 13. | г.п. Руденск, ул. Советская | асфальтирование | 55, 00 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 14. | г.п. Руденск, ул. Пролетарская | асфальтирование | 36,00 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 15. | г.п. Правдинский, ул. Зеленая | асфальтирование | 132, 50 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 16. | д. Пережир, ул. Совхозная | асфальтирование | 500,00 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 17. | г. Марьина Горка, ул. Пролетарская | асфальтирование | 54,000 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 18. | г. Марьина Горка, ул. Советская | асфальтирование | 1 213, 05 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 19. | Агрогородок Блонь, ул. Школьная | асфальтирование | 154,00 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 20. | Агрогородок Блонь, ул. Магистральная | асфальтирование | 154,00 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 21. | Агрогородок Блонь, ул. Шоссейная | асфальтирование | 167,00 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |
| 22. | Агрогородок Блонь, пер. Школьный | асфальтирование | 25,00 | 2-3 квартал | 2-3 квартал | Пуховичский районный исполнительный комитет, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д .47, 20685 | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» «ДРСУ-169» г. Марьина Горка, ул. Червенская, д. 7, 55154 |