Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Реконструкция пускорезервной котельной (ПРК) филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 19.08.2024 по 23.08.2024 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 02.09.2024 по 04.09.2024 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 05.09.2024 по 10.09.2024 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 11.09.2024 по 11.10.2024 Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 06.10.2024 по11.10.2024 (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 12.10.2024 по 25.10.2024 (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 28.10.2024 по 01.11.2024 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | Ноябрь 2024 |

* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности – Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго»

Юридический адрес: 220033, г. Минск, ул. Аранская, 24 телефон: + 375 17 215 21 11, электронная почта: office@minskenergo.by

Почтовый адрес: 220033, г. Минск, ул. Аранская, 24 телефон: + 375 17 215 21 11; факс +375 17 215 21 11.

Место осуществления планируемой деятельности: 222852, Минская обл., Пуховичский район, пос. Дружный;

Промышленная площадка ТЭЦ-5 расположена в Пуховичском районе Минской области юго-восточнее г. Минска.

Назначение ТЭЦ-5 – выработка электрической и тепловой энергии. Связь с энергосистемой осуществляется по линиям 330кВ и 110 кВ. Отпуск тепла с горячей водой производится по трем тепломагистралям – на поселки Дружный, Свислочь, Руденск.

Согласно заданию на проектирование предусматривается реконструкция пускорезервной  котельной ТЭЦ-5 по вариантам.

Вариант 1:

- строительство новой котельной в составе двух газомазутных паровых кот-лов типа Е-35-14-250 и двух газомазутных водогрейных котлов типа КВГМ-35 в новом здании;

- в отдельном здании установка парового котла паропроизводительностью 12 т/ч, работающего на топливных пеллетах с подключением к индивидуальной новой дымовой трубе;

Вариант 2:

- установка двух газомазутных паровых котлов типа E-35-14-250 и двух га-зомазутных водогрейных котлов типа КВГМ-35 в существующей ПРК;

- в отдельном здании установка парового котла паропроизводительностью 12 т/ч, работающего на топливных пеллетах с подключением к индивидуальной новой дымовой трубе;

Вариант 3:

- перевод трёх мазутных паровых котлов типа ГМ-50-14 и мазутного водо-грейного котла типа КВГМ-100 на сжигание природного газа с сохранением существующей дымовой трубы;

- демонтаж одного котла типа ГМ-50-14;

- в отдельном здании установка парового котла паропроизводительностью 12 т/ч, работающего на топливных пеллетах с подключением к индивидуальной новой дымовой трубе;

Вариант 4:

- перевод на сжигание природного газа существующих котлов ГМ-50       ст.№ 1-4 и ст. № 5 типа КВГМ-100 в соответствии с решениями архитектурного проекта 1118-ПЗ-АП3 «Реконструкция пускорезервной котельной (ПРК) филиала ТЭЦ-5 с переводом котлов на сжигание природного газа.

Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности не рассматривались, поскольку проектными решениями предусматривается реконструкция существующего производства действующего предприятия ТЭЦ-5.

В качестве альтернативного варианта реализации планируемой деятельности рассмотрен нулевой вариант (отказ от реализации проектных решений).

«Нулевой вариант» (отказ от реализации проектных решений) по данному объекту является нецелесообразным, как с экологической, так и с социально-экономической точки зрения, т.к. данная реконструкция проводится с целью обеспечения надежного и бесперебойного снабжения населения и потребителей тепловой и электрической энергией.