**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство дезбарьера и дороги грязной зоны на площадке цеха родительского стада кур «Пуховичи» филиала «Генетик-2» ОАО «Смолевичи Бройлер»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | Март 2022г. |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | Апрель 2022 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | Апрель 2022г. |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | Апрель 2022г. |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется\* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон\* | Апрель-май 2022г. |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | Не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | Апрель 2022г. в случае необходимости доработки |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | Май - июнь 2022г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | Июнь 2022г. (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

<\*> - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

**Заказчик планируемой деятельности**

Открытое акционерное общество «Смолевичи Бройлер».

Юридический адрес: 222220, Минская область, Смолевичский район, п/о Плиса, п. Октябрьский, тел.8(01776)56-3-80, факс 8(01776)56-4-76, e-mail: sb.office@servolux.by, сайт: www.servolux.com.

Почтовый адрес: 222220, Минская обл., Смолевичский район, п/о Плиса, п. Октябрьский.

Контактное лицо: начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «Смолевичи Бройлер» Шкода Наталья Васильевна, тел. +37529789-81-59, e-mail: natalia.shkoda@servolux.by.

**Сведения о планируемой деятельности**

Проектом предусматривается строительство дезбарьера и дороги грязной зоны на площадке цеха родительского стада кур «Пуховичи» филиала «Генетик-2» ОАО «Смолевичи Бройлер».

Проектируемый объект (дезбарьер и дорога грязной зоны) расположен на огражденной территории цеха родительского стада кур «Пуховичи» филиала «Генетик-2» ОАО «Смолевичи Бройлер» по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Ф Энгельса, 25. Земельный участок находится в землепользовании ОАО «Смолевичи Бройлер». Проектом предусматривается предоставление дополнительного земельного участка в постоянное пользование.

С восточной, южной и западной сторон от объекта расположены проезды и зеленые зоны цеха родительского стада кур «Пуховичи», с северной - улица Ф.Энгельса, г. Марьина Горка. Форма участка строительства - многоугольная, а его площадь, согласно акта выбора места размещения - 0,2719 га.

Древесно-кустарниковая растительность в зоне строительства отсутствует.

Водосток - наружный организованный.

Проектом не предусмотрено создание новых рабочих мест.

**Альтернативные варианты:**

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант - cтроительство в соответствии с проектными решениями;

II вариант - отказ от реализации планируемых намерений («нулевая» альтернатива).

Реализация проектируемого объекта позволит улучшить биологическую безопасность предприятия на территории цеха родительского стада кур «Пуховичи» филиала "Генетик-2" ОАО «Смолевичи Бройлер».

Уведомление о проведении общественных обсуждений будут размещены в электронном виде - на сайте Пуховичского районного исполнительного комитета [http://www.pukhovichi.gov.by](http://www.pukhovichi.gov.by/) и в печатных средствах массовой информации - в газете «Пуховичские новости».